## Slide 1
开源软件开发 · 小组周报
工程教育认证
毕业要求达成度统一计算平台
工作进展 · 功能演示 · 难点攻克 · AI 编程实践 · 组间交流
计算平台开发组
汇报周期：第十六周（2026.06.15 – 06.21） | 仓库：WindZzz1/Computing_Platform
Spring Boot · Vue3 · MySQL · EasyExcel · PDFBox

## Slide 2
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
02
AGENDA
本次汇报内容
01
工作进展
成员分工 · 项目本周进展
02
功能演示
模块 D 报表导出 · 响应拦截器
03
难点攻克
六大技术难题及解决经验
04
小组分享
AI 编程可操作、可验证实践
05
组间交流
跨组提问与本组回答

## Slide 3
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
03
OVERVIEW · 本周一览
用数字看本周产出
57
次提交 commit
28+
个 PR 合并
88
个文件变更
+5283 / −431
代码行增删
4
名成员协作
44
个单元测试
6
大类难题攻克
3
报表模块落地
数据来源：git log（2026-06-15 ~ 06-21，全分支）+ 开发进度交接.md

## Slide 4
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
04
TEAM · 成员分工
本周各成员工作内容
工作流 | 成员 | 本周主要工作
后端 & 集成 | 于佳杰 / WindZzz1 | 模块 D 报表（D-1/D-2/D-3）全量补全；T1 致命 + T2 严重问题修复；P1 优化；28 个 PR 流程编排与 E2E 验收
前端开发 | lzzpp | 模块 D 前端联调；编辑对话框对接后端 detail 端点；教师集成入口与角色隔离优化
前端集成 | lzzxinji | 前端 PR 合并协调、跨分支集成（detail-fetch / teacher-flow 等）
矩阵模块 | IStarrrr | 矩阵指标点按专业过滤 + 归属校验；修正指标点删除引用校验的结果表名
协作方式：GitHub Fork → 特性分支（fix/…、feat/…）→ Issue 编号关联 → merge-commit 合并；PR 正文首行 Closes #Issue 自动关闭。

## Slide 5
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
05
CONTEXT · 项目主线
本周两条主线 + 三级达成度计算传导链
本周两条主线
主线一 · 模块 D 报表补全
上周 D-1/D-2/D-3 全部 throw "暂未实现" 的空壳 stub，本周 6 个报表接口 + Excel×3 + PDF×2 全部落地可用。
主线二 · 质量加固（T1/T2）
针对计算正确性、权限越权、事务原子性等 11 个致命/严重问题逐一修复，并补齐 P1 工程优化。
三级达成度计算传导链（自下而上）
考核点得分
student_score（学生 × 指标点得分）
一级 · 课程目标
C_ij = Σ实际得分 / Σ目标满分 [教师触发]
二级 · 课程指标点
E_k = Σ(C_j × w_jk)，Σw = 1.0 [教师触发]
三级 · 专业指标点
G_k = Σ(E_c × W_c)，ΣW = 1.0 [专业负责人 / 教务]
D-1 = 一/二级课程报表 · D-2 = 三级专业（雷达图 + 穿透台账） · D-3 = 专业指标点达成度

## Slide 6
01
PART 01 · WORK PROGRESS
工作进展
成员分工 · 项目本周进展
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
06

## Slide 7
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
07
PROGRESS · 模块 D
报表模块从「空壳」到「全量可用」
上周状态
D-1/D-2/D-3 全部 throw "暂未实现"，报表接口未纳入 JWT 白名单（一直返回「未登录」）。
本周成果
6 个报表接口落地 + Excel 导出 ×3 + PDF 导出 ×2；JWT 白名单修复；雷达图 / 穿透台账 / 专业指标点全部可用。
D-1
课程目标达成度评价表
数据接口 + Excel + PDF（嵌入 CJK 字体）
#114 D-1
D-2
专业雷达图 + 穿透式台账
MajorScopeHelper 复用 · 五层组装 · Excel 5 sheet
#126/#128/#130 D-2
D-3
专业指标点达成度
Excel + PDF 导出（专业级权限）
#144 D-3

## Slide 8
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
08
PROGRESS · D-1
课程目标达成情况评价表
1
数据接口
CourseAchievementReportServiceImpl.generateReportData() 返回完整 VO，PDF/Excel 直接渲染。
2
Excel 导出
POST /course-report/export/excel —— 课程目标达成度明细，列：目标、满分、平均得分、达成度。
3
PDF 导出
POST /course-report/export/pdf —— 嵌入 LXGW WenKai 中文字体，PdfTableRenderer 表格化渲染。
4
顺带修复
报表接口纳入 JWT 拦截器白名单（此前报表接口一直返回「未登录」）。
关键文件：service/impl/CourseAchievementReportServiceImpl.java · controller/CourseAchievementReportController.java

## Slide 9
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
09
PROGRESS · D-2
专业雷达图 + 穿透式台账
1
雷达图
POST /major-report/radar-data —— 抽取 MajorScopeHelper 复用专业/学年/年级 scope，前端直接画图。
2
穿透台账·组装
五层穿透：major_indicator → course_indicator → student_objective → student_score，废弃坏 PenetrationAccountMapper。
3
穿透台账·导出
POST /major-report/export/account-excel —— 5 个 sheet 汇总，AssessmentPointAccount VO 对齐前端。
4
权限
@AuthCheck(anyRole = ROLE_LEADER, ROLE_EDU) —— 专业负责人 / 教务可访问（#110 修复后真正生效）。
关键文件：service/impl/MajorReportServiceImpl.java · manager/MajorScopeHelper.java

## Slide 10
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
10
PROGRESS · D-3
专业指标点达成度导出
1
Excel 导出
POST /major-report/export/indicator-excel —— 各毕业要求指标点 G_k 达成度汇总表。
2
PDF 导出
POST /major-report/export/indicator-pdf —— 复用嵌入 CJK 字体方案，专业级报表。
3
数据来源
major_indicator_achievement 表（三级计算结果 G_k = Σ(E_c × W_c)）。
4
验收
E2E：admin 临时放行后真实数据导出，PDF 头部 %PDF-1.4、中文正常、体积约 30KB。
至此模块 D 三个子报表（D-1/D-2/D-3）全部从空壳补全为可用功能。

## Slide 11
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
11
QUALITY · T1 致命问题
影响计算正确性 / 安全的 5 个致命问题
编号 | 问题类别 | PR | 解决方案
T1-3 | 鉴权越权 | #110 | AuthInterceptor 真正校验 anyRole（原先只读 mustRole，多角色接口对任意登录用户开放）
T1-1 | 计算丢数据 | #111 | calculateAchievement 失败时 setRollbackOnly() 显式回滚，避免「先删后插」中途失败丢数据
T1-2 | 跨专业串数据 | #112 | MajorCalculationServiceImpl 按 course.major_id + grade 过滤教学班（原空实现→跨专业串数据）
T1-4 | 重复计算 | #113 | 新增 GradesheetStatusHelper 推断三态（未提交/已提交/已锁定）+ forceRecalculate 防重算 + 看板状态
D-1 | 报表 401 | #114 | 报表接口纳入 JWT 白名单（原一直返回「未登录」）+ D-1 数据接口与 Excel
每个 PR 含编译通过 + 单测（#110=9 / #112=5 / #113=4）或 E2E 验证 + 详细正文。

## Slide 12
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
12
QUALITY · T2 严重问题
6 个严重问题 + 1 个 hotfix 合并修复
编号 | 问题类别 | PR | 解决方案
hotfix | 编译失败 | #115 | 补回 #112/#113 合并冲突丢失的 StudentMapper 注入（曾导致 main 编译失败）
T2-6 | 公式偏差 | #116 | 一级达成度公式改回规约 Σ得分/Σ满分（原为加权平均，结果不同）
T2-3 | 横向越权 | #117 | 新增 OwnershipHelper，11 处写操作加数据级归属校验（班级 teacher_id / 课程归属）
T2-1 | 角色错误 | #119 | 宏观矩阵配置接口 ROLE_EDU → ROLE_LEADER（规约 A-4 要求专业负责人）
T2-5 | 部分落库 | #121 | 三个 Excel 批量导入改原子，任一行失败整批回滚（原先部分成功落库）
T2-4 | 跨班冲突 | #123 | student_score 唯一键加 class_id：uk_student_point → uk_class_student_point
GitHub Issues #118/#120/#122 已通过 PR 正文 Closes #N 自动关闭；远程库 schema 已 SHOW INDEX 验证。

## Slide 13
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
13
QUALITY · P1 + 其他
P1 工程优化、矩阵模块、前端联调
前端响应拦截器
#134
40100（未登录）→ 清登录态 + 跳 /login，原先只弹 error。
导入原子化
#136
CourseServiceImpl.importCourses 去逐行 catch，任一行失败整批回滚。
HikariCP keepalive
#138
max-lifetime/keepalive-time/connection-test-query，解决远程 MySQL 空闲连接 stale。
死代码清理
#140
删除 mock.ts / dict.ts、旧 types、GradeEntryServiceImpl.getCurrentUserId。
矩阵模块
—
按专业过滤矩阵指标点 + 归属校验；修正删除引用校验结果表名（IStarrrr）。
前端联调
—
D 模块编辑对话框对接后端 detail 端点；教师集成入口优化（lzzpp）。

## Slide 14
02
PART 02 · DEMO
功能演示
本周新功能现场演示
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
14

## Slide 15
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
15
DEMO · 演示总览
四个演示项 · 现场可复现
环境：admin / 12345678 登录 · 后端 http://localhost:8101/api · 前端 http://localhost:5173
①
D-1 课程报表
导出 Excel + PDF（验证中文不乱码）
②
D-2 雷达图 + 台账
雷达图渲染 + 穿透台账 Excel（5 sheet）
③
D-3 专业指标点
专业级 Excel + PDF 导出
④
前端响应拦截器
token 失效 → 自动登出跳登录
演示后每项给出「验证点」（文件大小、%PDF 头、sheet 数、跳转行为），做到可验证。

## Slide 16
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
16
DEMO · ① D-1
课程目标达成度评价表 · Excel + PDF
1
教师登录
用主讲教师账号进入某教学班「课程报表」页，确认成绩已提交。
2
导出 Excel
点击「导出 Excel」→ 下载课程目标达成度明细表。
3
导出 PDF
点击「导出 PDF」→ 下载嵌入中文字体的 PDF。
4
验证
Excel 列完整；PDF 头部 %PDF-1.4、中文不乱码、体积约 30KB。
验证点（可复现）
✓ PDF 头部为 %PDF-1.4
✓ 中文字符正常显示
✓ PDF 体积约 30KB（字体 subset）
✓ Excel 列：目标 / 满分 / 得分 / 达成度
✓ 接口已纳入 JWT 白名单

## Slide 17
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
17
DEMO · ② D-2
专业雷达图 + 穿透式台账
1
专业负责人登录
进入「专业报表」→ 选择专业 / 学年 / 年级。
2
雷达图
查看专业各指标点 G_k 达成度雷达图（前端 ECharts 渲染）。
3
穿透台账
点击「导出台账」→ Excel 5 sheet（指标点逐层穿透到学生得分）。
4
验证
雷达图数据非空；Excel 5 sheet 标签齐全；数据与三级计算结果一致。
验证点（可复现）
✓ 雷达图按 majorId+grade 正确过滤
✓ 台账 5 个 sheet 标签齐全
✓ 穿透链：指标点→课程目标→学生
✓ 权限：ROLE_LEADER / ROLE_EDU
✓ 管理员被 403（符合数据隔离）

## Slide 18
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
18
DEMO · ③④ D-3 + 响应拦截器
专业指标点导出 · 40100 自动登出
③ D-3 专业指标点达成度
1
专业负责人进入「专业指标点报表」
2
导出 Excel：各指标点 G_k 达成度
3
导出 PDF：嵌入 CJK 字体的专业报表
4
验证：%PDF-1.4、中文正常、约 30KB
5
数据源：major_indicator_achievement
④ 前端响应拦截器（#134）
问题：后端返回 code===40100（未登录）时只弹 error，不登出。
修复：在 axios 响应拦截器统一处理 → 清登录态 + 跳 /login。
演示：手动让后端 token 失效 → 任意接口请求 → 自动跳回登录页。

## Slide 19
03
PART 03 · CHALLENGES
难点攻克
本周碰到的主要问题及解决经验
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
19

## Slide 20
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
20
CHALLENGE · ① PDF 中文渲染
PDFBox 不支持中文 —— 字体嵌入方案
问题
• PDFBox 2.0.x 内置字体不支持中文，导出 PDF 中文全乱码。
• 不支持 CFF-OTF 与变量 TTF 字体格式。
• 部署环境（Linux）可能无中文字体。
解决方案
方案对比：
① 嵌入开源 CJK 字体子集（最稳） ✓
② 用运行环境系统字体（Linux 需自装）
落地：
LXGW WenKai 静态 TTF（OFL 协议，~24MB 入库，subset 后 PDF 不膨胀）。
PdfTableRenderer 表格化渲染 + pom resource filtering 修复字体加载。
验证：PDF 头部 %PDF-1.4、中文正常、体积约 30KB。

## Slide 21
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
21
CHALLENGE · ② 穿透台账 SQL
旧 Mapper 四处致命错误 —— 五层穿透重写
1
tc.major_id 列不存在
teaching_class 表无 major_id，错误关联
2
student_score.class_id 列名错
正确列名应为 teaching_class_id
3
4 条 SQL 无过滤
未按 termId / grade 过滤，数据串档
4
平铺 4 表无真 JOIN
穿透语义不成立，无层级关联
重写方案：走 course.major_id 关联，五层组装
major_indicator → course_indicator → student_objective → student_score
废弃坏 PenetrationAccountMapper；新增 AssessmentPointAccount VO 对齐前端字段；按 termId / grade 正确过滤；输出 Excel 5 sheet。E2E 已过。

## Slide 22
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
22
CHALLENGE · ③ 工程化四连
越权 · 原子性 · 合并吞字段 · 连接 stale
多角色越权
#110
AuthInterceptor 原只读 mustRole、不校验 anyRole → 真正校验 anyRole。
导入非原子
#121/#136
@Transactional 内逐行 catch 吞异常 → 去逐行 catch，任一行失败回滚。
合并吞字段
#115
#112/#113 合并冲突丢失 studentMapper 注入致编译失败 → 同文件注入错位 + 合并前 mvn compile。
连接 stale
#138
远程 MySQL 关闭空闲连接、HikariCP 不恢复 → keepalive-time / max-lifetime / connection-test-query。

## Slide 23
04
PART 04 · AI PRACTICE
小组分享
AI 编程经验 · 可操作、可验证
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
23

## Slide 24
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
24
SHARING · AI 编程实践
我们把 AI 当「配对工程师」用 —— 四个落地实践
原则：AI 负责生成（代码/文档/诊断），人负责验证（编译 + 单测 + E2E + 对照规约）。
①
Issue → PR → 自动闭环
gh CLI 编排流程，Closes #N 自动关 Issue
②
批量修复 + 单测 + 代码审查
一类问题一个 PR，AI 按规约生成代码与单测
③
交接文档 + SQL 诊断
AI 读 git log 生成结构化文档；诊断坏 SQL
④
避坑：幻觉 / 吞字段 / 必须验证
对照 schema、合并前编译、三重验证文化

## Slide 25
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
25
PRACTICE · ① Issue → PR 闭环
可操作：用 gh CLI 把 AI 产出钉进标准流程
1
建 Issue
gh issue create，写清问题 + 方案，assignees + labels（bug/feat）
2
AI 修复
从 main 建独立分支（fix/…），让 AI 按规约生成修复代码
3
提 PR
PR 正文首行写 Closes #<Issue号>，assignees 标注
4
合并即闭环
merge-commit 合并 → Issue 自动关闭；每个 PR 一类问题
可验证（本周真实数据）
• 本周 28 个 PR 全部走此流程；Issues #118/#120/#122 经 Closes #N 自动关闭。
• gh 认证踩坑：fine-grained PAT 不能 assign issue/PR → 改用 classic PAT（repo scope）+ GH_TOKEN 前缀 assign，可复现。

## Slide 26
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
26
PRACTICE · ② 批量修复 + 单测 + 审查
可操作：AI 按规约生成代码、单测，并辅助发现隐患
按规约生成 + 单测
一类问题一个 PR；AI 生成代码同时产出 Mockito/JUnit5 单测。
例：OwnershipHelper 11 处越权校验；#110 单测 9 个 / #112 单测 5 个 / #117 单测 8 个。
AI 辅助发现隐患
让 AI 对照规约文档审查，发现：anyRole 越权（#110）、一级公式 Σ得分/Σ满分 偏差（#116）、角色应为 ROLE_LEADER（规约 A-4）。
可验证：三重验证
每个 PR = 编译通过 + 单测全绿（共 44 个）+ 关键项 E2E（admin 账号 + curl）。mvn test 可一键复现。

## Slide 27
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
27
PRACTICE · ③ 交接文档 + SQL 诊断
可操作：AI 读代码生成文档、诊断坏 SQL
AI 生成结构化交接文档
操作：
让 AI 读 git log + 关键源码，生成《开发进度交接.md》，含：今日完成 / 系统状态 / 明日待办 / 关键代码位置 / 计算传导链 / 决策记录。
可验证：
次日按文档「明日建议起点」直接 git pull + mvn run 上手，无需口头交接。
AI 诊断坏 SQL
操作：
把穿透台账的坏 SQL 贴给 AI，要求指出错误并给出修正方案。
AI 输出（可验证）：
① tc.major_id 列不存在 ② class_id 列名错 ③ 缺 termId/grade 过滤 ④ 无真 JOIN → 给出五层穿透重写方案。
结果：重写后 E2E 通过，Excel 5 sheet 正确。

## Slide 28
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
28
PRACTICE · ④ 避坑经验
AI 很强，但必须「信任 + 验证」
1
幻觉：编造不存在的列/方法
AI 会写出 tc.major_id 这类不存在的字段。→ 必须查 schema / 编译验证后再采用。
2
多 PR 合并吞字段
AI 让多个 PR 同改注入块 → 冲突丢字段致编译失败。→ 同文件注入错位 + 合并前 mvn compile。
3
建议违反规约
AI 可能给「加权平均」而非规约要求的「Σ得分/Σ满分」。→ 对照规约文档复核每个公式。
4
验证文化是底线
AI 生成、人验证：编译 + 单测（44 个）+ E2E 三重把关，关键 SQL 必查 schema。

## Slide 29
05
PART 05 · Q&A
组间交流
欢迎其他小组提问，本组作答
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
29

## Slide 30
面向专业认证的毕业要求达成度计算平台
第十六周工作汇报 · 计算平台开发组
30
Q&A · 组间交流
三个小组的提问与本组回答（节选）
计算模型组
Q：三级达成度如何保证 ΣW = 1.0？
A：后端 MatrixCourseIndicatorServiceImpl.checkMatrixWeights 强制校验，容差 0.0001；课程内部权重 ∑w = 1.0 由 checkWeights 同理校验，不满足直接拒绝落库。
安全组
Q：如何防止教师横向越权查看 / 改他人数据？
A：① OwnershipHelper 数据级归属校验（班级 teacher_id、课程「是否讲授」），admin 放行；② AuthInterceptor 真正校验 anyRole；③ 报表接口纳入 JWT 白名单。
AI 组
Q：AI 生成的代码如何保证不引入 bug？
A：三重验证（编译 + 44 个单测 + E2E）+ 对照规约复核 + 关键 SQL 查 schema；AI 负责生成，人负责验证，幻觉字段会被编译立刻拦住。
备选问题：④ 部署组 — PDF 中文如何解决？A：嵌入 LXGW WenKai 静态 TTF（OFL）+ PdfTableRenderer。 ⑤ 测试组 — 测试数据哪来？A：新增软件工程专业完整数据（id 段 9000+）。

## Slide 31
THANKS
感谢聆听 · 欢迎提问与交流